余杭区“十四五”综合交通发展规划

目  录

第一章 发展基础
1
1一、发展成就


2（一）引领发展能力显著提升


3（二）基础设施网络逐步完善


9（三）运输服务水平不断增强


10（四）行业转型升级不断加快


11（五）支撑保障体系不断健全


13二、存在问题


13（一）交通枢纽地位有待增强


14（二）综合立体网络有待完善


14（三）运输服务水平有待提升


15（四）交通行业发展有待加强


16（五）资源要素制约有待破解


17第二章 发展要求


17一、形势要求


17（一）世界发展新格局要求


18（二）区域一体化发展要求


18（三）乡村振兴发展要求


19（四）生态文明建设要求


20（五）创新驱动发展战略要求


20二、阶段特征


20（一）由追求速度规模向注重品质效益转变


21（二）由各方式独立发展向一体化融合发展转变


21（三）由依靠传统要素驱动向注重创新驱动转变


22三、需求特征


22（一）客运需求特征


24（二）货运需求特征


25四、需求预测


27第三章 发展思路


27一、指导思想


27二、基本原则


28三、发展目标


29四、主要指标


31第四章 重点任务


31一、综合枢纽提升工程


31（一）综合廊道


32（二）综合客运枢纽


33（三）综合货运枢纽


33二、轨道交通补强工程


33（一）干线铁路网


34（二）城市轨道网


35三、综合路网完善工程


35（一）整体路网布局


35（二）高速公路


36（三）国省干道


37（四）县级公路


38（五）“四好农村路”


39（六）城市快速路


39（七）城市骨架路网


40（八）慢行交通网络


40四、内河水运复兴工程


40（一）内河航道、锚地


41（二）客运码头


42（三）货运作业区


42五、运输服务提质工程


42（一）公交提质


45（二）优化停车供给


46（三）物流增效


47（四）绿色低碳交通运输体系


47六、智慧交通赋能工程


47（一）基础设施智慧化


48（二）推进交通服务信息化建设


49（三）智能枢纽


49（四）智慧交通产业


50七、文旅交通融合工程


51（一）完善文旅交通网络


52（二）创新交通旅游产品


53（三）融合智能交互平台


54（四）激活特色产业节点


56八、交通治理增效工程


56（一）提升综合治理能力与执法水平


57（二）提升交通安全水平


58第五章 保障体系


58一、资源要素保障


58二、人才队伍保障


59三、政策法规保障


59四、体制机制保障



 

第一章 发展基础

一、发展成就

2020年是落实“十三五”交通运输发展规划的收官之年，也是“十四五”规划全面启动之年。综合交通运输发展“十四五”规划作为余杭区“十四五”规划体系的重要组成部分，是指导我区“十四五”交通运输事业发展的重要纲领性文件。为了更好地进行“十四五”规划编制，需对“十三五”规划落实情况进行梳理。

“十三五”时期，在原行政区划框架下，余杭交通积极响应全省“5411”和杭州市综合交通发展总体目标，紧紧围绕“更好地引导全区人民高水平全面建成小康社会发展要求，支撑引领美丽余杭新发展”的总体目标，坚持以党的十九大以及习近平总书记系列重要讲话精神为指导思想，立足余杭交通发展现状，根据余杭经济社会对交通发展的要求，构筑综合交通网络、完善城乡运输体系、打造和谐品质交通、服务经济社会发展。“十三五”期间，引领发展能力显著提升、基础设施不断完善、运输服务日益提升、管理水平不断提高、保障能力不断增强，交通在经济社会发展中的先导作用日渐发挥，取得了良好成效，为全面建成小康新余杭提供了坚实的交通保障。
（一）引领发展能力显著提升

区域枢纽地位提升。余杭区位于“一带一路”“长江经济带”重大国家战略交汇处，地处长三角城市群南翼、大杭州都市圈中心，是杭州主城通往成都、合肥、南京等方向联系的必经之地。“十三五”期间，余杭区借力长三角地区交通大发展机遇，形成了杭宁、杭合、杭徽综合运输通道，成为杭州主动融入长三角、衔接中西部的“桥头堡”。

[image: image1.jpg]WERAR





图1- 1 余杭区位示意图

支撑城市高质量发展。“十三五”时期是城市干线通道快速发展的阶段，余杭区快速路体系逐步完善，城市轨道交通覆盖未来科技城、良渚片区,交通基础设施对城市发展的支撑能力不断提升，形成“双快”系统支撑余杭与杭州中心城区的高效联系，沿交通轴带的城市TOD综合开发水平不断提升，逐步建立起交通引领城市高质量发展的新模式。

支撑经济社会高水平发展。“十三五”时期，是余杭区综合交通体系加快构建的关键期，各种交通方式发展迅速。至“十三五”期末，完成交通建设投资841.1亿元,其中完成铁路投资47.65亿，公路网投资212.59亿元，水运投资1.32亿元，枢纽场站投资30.5亿元，城市道路投资185.47亿，城市轨道交通363.57亿。交通建设投资占到余杭区全社会资产投资20%，交通运输行业的提升将极大推动全区社会经济高水平发展。

（二）基础设施网络逐步完善

干线铁路网络实现多向贯通。至“十三五”末，全区形成“一主两辅”的铁路网布局，实现与南京等长三角主要城市的直接联系。“一主”即杭宁国家级高速铁路，“两辅”即宣杭、老宣杭两条普速铁路。干线铁路网总里程达56.4公里，干线铁路网密度达6公里/百平方公里。在杭宁高铁国家干线铁路基础上，“十三五”期间，余杭加快推进湖州至杭州西至杭黄铁路连接线工程建设，完成投资47.65亿元。

表1- 1余杭区“十三五”期间铁路建设汇总表

	序号
	项目名称
	建设性质
	总里程

(km)
	投资（亿元）

	
	
	
	
	“十三五”
	总投资

	1
	湖州至杭州西至杭黄铁路连接线工程
	新建
	41.2
	47.65
	119.12

	2
	宣杭铁路电气化
	提升改造
	13
	/
	/

	合计
	/
	41.20
	47.65
	119.12


公路网密度位居全省前列。形成以绕城、杭徽、杭长、杭宁、绕城西复线等5条高速公路为骨架，G235、G104、G320、G329等4条普通国道和S214、S305等普通省道为主干，县乡公路为补充的公路网络。截至“十三五”末期高速公路通车里程114.61公里，国道现状里程154.7公里，省道现状里程11.3公里，全区县道总里程324.5公里。

“十三五”期间，完成杭州绕城西复线、杭徽高速余杭九峰互通立交工程、104国道马头关至勾庄段改建工程、104国道苕溪大桥拓宽整治工程、余杭区东西向快速通道下穿杭徽高速段工程等公路项目建设，完成投资189.95亿元。

表1- 2余杭区“十三五”期间公路建设汇总表

	序号
	项目名称
	建设性质
	里程

(km)
	等 级
	投资（亿元）

	
	
	
	
	
	“十三五”
	总投资

	1
	杭州绕城西复线
	新建
	31.6
	高速
	78
	78

	2
	杭徽高速余杭九峰互通立交工程
	改建
	1.6
	高速
	3.3
	3.3

	3
	杭宁高速公路拓宽工程
	改建
	12.11
	高速
	30.5
	30.5

	4
	104国道马头关至勾庄段改建工程
	改建
	21.96
	一级
	21.38
	21.68

	5
	104国道苕溪大桥拓宽整治工程
	改建
	2.3
	一级
	2.17
	2.17

	6
	余杭区东西向快速通道下穿杭徽高速段工程
	新建
	2.6
	一级
	9
	16.8

	7
	余杭区京杭运河航道桥梁提升工程(一期)
	改建
	1.83
	一级
	2.5
	6.1

	8
	绕城勾庄互通整治工程等入城口整治项目
	改建
	/
	/
	7.2
	7.2

	9
	莫干山路（祥彭线）整治工程
	改建
	3.841
	二级
	6.978
	6.978

	10
	104国道瓶窑至勾庄段整治工程
	改建
	11
	一级
	2.37
	2.37

	11
	104国道马头关至瓶窑段整治工程
	改建
	10
	绿化
	1
	1

	12
	瓶窑镇南山大桥工程
	新建
	/
	一级
	0.8
	1.9

	13
	东西大道西延二期项目
	新建
	/
	一级
	1.3
	1.8

	14
	巨州路整治拓宽工程
	新建
	/
	一级
	1.1
	2.1

	15
	余杭区崇贤至老余杭连接线（高架）工程
	新建
	/
	一级
	20.0
	86.0

	16
	104国道余杭崇贤至良渚段、320国道余杭良渚至老余杭段改建工程
	新建
	/
	一级
	/
	72.0

	17
	余杭区“美丽公路”仁和大道（南六路至东西大道段）整治提升工程
	新建
	/
	一级
	0.6
	1.1

	18
	余杭区京杭运河航道桥梁提升工程(一期)
	新建
	/
	一级
	/
	4.4

	19
	国省道养护工程
	
	86.5
	/
	1.75
	1.75

	合计
	
	
	
	189.95
	347.15


“四好”农村路建设不断推进。围绕实施乡村振兴战略，编制“四好农村路”建设三年行动计划，开展“四好农村路+乡村旅游”“四好农村路+历史人文”“四好农村路+产业经济”等交通与经济融合发展的建设模式。使我区农村公路能够串起美丽乡村、连接美丽景区、联动美丽产业、带动美丽经济、促进美好生活，基本达到每个镇街范围乡村道路联网畅达、路况良好、功能配套、整洁有序、环境优美。“十三五”期间，投资22.64亿，其中重点建设项目约300公里，总投资19.25亿元；农村公路养护工程总投资2.94亿，“十三五”期间投资2.94亿。

表1- 3余杭区“十三五”期间四好农村路建设汇总表
	序号
	项目名称
	规模
	投资（亿元）

	
	
	
	“十三五”
	总投资

	1
	重点建设项目
	300公里
	19.25
	19.25

	2
	农村公路养护工程
	106.95公里
	2.94
	2.94

	3
	县道提升改造
	/
	/
	/

	4
	安全保障工程
	2018、2019黑点整治
	0.45
	0.45

	5
	公路养护站房建设
	三路一环养护中心
	/
	/

	合计
	
	22.64
	22.64


内河水运能级不断跃升。“十三五”期间，余杭区进一步建设完善内河港口和航道网络布局。以京杭运河等骨架航道建设为主，逐步提高航道等级结构。“十三五”时期，水运项目累计完成投资1.32亿元（不含综合项目）。其中港口项目5个，投资0.87亿元；航道及锚地项目2个，投资0.45亿元。

表1- 4余杭区“十三五”期间内河水运建设汇总表

	序号
	项目名称
	总投资（亿元）

	
	
	“十三五”
	总投资

	一
	港口
	0.87
	0.87

	1
	杭州星亚新型墙体材料有限公司自备码头项目
	0.03
	0.03

	2
	杭州欣顺美实业有限公司码头改造工程
	0.31
	0.31

	3
	杭州余杭叶根码头渣土中转作业工艺改造工程
	0.15
	0.15

	4
	杭州市仁和港临时渣土码头技术改造工程
	0.25
	0.25

	5
	余杭区栅庄桥临时渣土码头工程
	0.13
	0.13

	二
	航道及锚地
	0.45
	0.83

	1
	2017年东塘港护岸工程
	0.05
	0.06

	2
	王獐线航道专项养护工程
	0.4
	0.77

	合计
	1.32
	1.32


综合枢纽体系加快完善。现状以余杭汽车站为主体，20余个公交首末站、17个地铁站为补充的客运枢纽体系，将高速、城市快速路、城市轨道交通连接成网。“十三五”时期，建成良渚站公交枢纽站、余杭汽车南站等项目，开工建设杭州西站综合交通枢纽，完成投资30.5亿。

货运枢纽方面，目前余杭区已建较具规模、公用型的公路货运站场（物流中心）一个，即杭州农副产品物流中心正北货运市场，总投资1.33亿元，占地面积56亩，为中小物流企业、货运车辆提供经营场所相关物流经营服务。“十三五”时间暂无货运枢纽建设项目。

表1- 5余杭区“十三五”期间客运枢纽场站建设汇总表

	序号
	项目名称
	建设性质
	投资（亿元）

	
	
	
	“十三五”
	总投资

	1
	良渚站公交枢纽站
	新建
	1.5
	1.5

	2
	余杭汽车南站（城南公交中心站）
	新建
	0.6
	0.6

	3
	杭州西站综合枢纽站
	新建
	28.4
	71

	合计
	
	30.5
	73.1


快速路网格局基本形成。“十三五”期间，建成康桥路/上塘路立交一期;推进莫干山路快速路（绕城高速-石祥路）、文一西路（东段）（荆长大道-五常港河）、文一西路提升改造工程（荆长大道-东西大道）、留祥快速路西延（西湖区界-二绕）、东西向快速路（运河-城南路）等项目建设，城市快速路总投资211.8亿，“十三五”完成投资54.75亿元。良渚文化城开工建设30.4m（“十三五”期间完工3.3km），其中，建成上塘路-康桥路立交一期工程，实现了上塘高架北延至南庄兜快速联系，开工建设莫干山路快速路，逐步完善大城北区域快速路网体系；未来科技城开工建设29.18km，包括文一西路（荆长大道-东西大道）快速路、留祥快速路西延等重要的快速通道，将极大改善未来科技城、西站枢纽、南湖科学中心及杭州云城对外交通联系。全区联系道路方面，“十三五”期间，开工建设东西向快速通道，将极大方便良渚、未来科技城等各片区之间的联系，缓解老东西大道、绕城北线的交通压力。

表1- 6余杭区“十三五”期间城市快速路建设汇总表

	序号
	项目名称
	建设性质
	总里程

(km)
	投资（亿元）

	
	
	
	
	“十三五”
	总投资

	1
	上塘路-康桥路立交一期（上塘高架北延）
	建成
	1.6
	3.9
	3.9

	2
	莫干山路快速路（绕城高速-石祥路）
	在建
	3.8
	4
	8

	3
	文一西路（东段）（荆长大道-五常港河）
	在建
	1.7
	1.1
	2.2

	4
	文一西路提升改造工程（荆长大道-东西大道）
	在建
	6.88
	3.97
	63.89

	5
	留祥快速路西延（西湖区界-二绕）
	在建
	18.8
	0
	57

	6
	东西向快速路（运河-城南路）
	在建
	26.8
	41.78
	76.81

	合计
	
	59.58
	54.75
	211.8


主次干路网不断完善。在主次干路建设方面，全区续建完工、新建总长约78.59km，总投资133亿元，“十三五”期间投资95.4亿元，其中未来科技城片区开工建设35.2km（“十三五”期间完工27.35km），包括文二西路、绿汀路、南湖东路北段、水乡北路、创远路工程、金星二路、文一西路（南湖科学中心段）、之达路，未来科技城核心区路网骨架基本完善，南湖科学中心区域路网骨架逐步构建；良渚片区开工建设43.39km（“十三五”期间完工25.81km），包括杭行路、金昌路、棕榈路西延、储运路、西塘路、桥良路、杜文路等，区域路网骨架逐步完善。在整治方面，全区主次干路整治提升49.155km，总投资37.9亿元，“十三五”期间投资28.7亿元，其中良渚文化城整治道路33.219km，未来科技城整治道路15.936km，道路综合环境、交通条件得到较大改善。

城市轨道初步实现多网融合，建设（含续建完工、开工）城市轨道/城际轨道交通7条线路，总长度约74km，运营2号线、5号线、16号线总里程达31km，“十三五”期间完成投资约292.542亿元。有效加强与主城、周边区县以及区域内部轨道联系强度。全面推进地铁3号线、地铁4号线、地铁10号线、机场轨道快线建设进程，加速确立以轨道交通为主体的城市交通方式。

表1- 7余杭区“十三五”期间轨道交通建设汇总表

	序号
	项目名称
	建设性质
	总里程（km）
	“十三五”投资（亿元）

	1
	地铁3号线
	新建
	16.3
	7.973

	2
	地铁4号线
	新建
	5.64
	36.631

	3
	地铁5号线
	新建
	11.7
	70.88

	4
	地铁10号线
	新建
	4.91
	31.598

	5
	地铁2号线
	新建
	6
	47.99

	6
	机场轨道快线
	新建
	13.3
	45.73

	7
	地铁16号线
	新建
	14.26
	51.74


（三）运输服务水平不断增强

客货运总量。客运方面，“十三五”期间，余杭区对外客运主要由公路承担。由于统计口径调整原因，2019年全区公路客运量为110万人次，相较2015年的155万人次下降29%。货运方面，2019年，余杭综合货运量为960万吨，相较2015年的895万吨上升7.3%。其中，公路货运量700万吨，相较2015上升7.7%；水运方面，由于水运功能建设调整，全区水运货运量180万吨，相较2015年下降10%；铁路货运量80万吨，相较2015年上升77.8%。

客运服务。“十三五”期间，余杭区坚持以发展公共交通为交通治堵的重要手段，制定良渚文化城、未来科技城、西部径山公交线网优化布局方案，落实地铁5号线、16号线、良渚古城遗址公园等公交衔接配套方案。全区累计新增、优化调整公交线路123条，新改建公交候车厅596个，新增、更新新能源公交车1088辆，建成良渚公交中心站、地铁良渚站临时公交站等一批公交站点，有效推动公交基础设施发展。同时，制定公交专用道设置、公交候车亭管理、公交成本规制等配套文件，与主城区同步实行残疾人免费乘坐公交车政策，进一步增强群众获得感。

货运服务。“十三五”期间，余杭结合区内科技创新优势，不断推进物流节点改造、物流信息化升级，全力打造绿色高效的现代物流体系，实现物流货运服务纵深发展。期间重点发展农村物流配送，完善域内物流配送网络。全区设立快递物流配送网点，形成遍布全区的快递物流配送网点和畅通快捷的物流专线，有效解决家电生活用品、来料加工、农资物品等的物流配送难题。物流配送实现社区和中心村全覆盖，为统筹全域发展发挥交通服务保障性作用，强化人民群众获得感。
（四）行业转型升级不断加快

智能交通赋能管理服务。“十三五”期间，依托阿里巴巴支付宝，形成交通领域的支付信用体系，在全国率先实现公交移动支付，并迅速复制推广，其支付信用体系目前广泛应用于无感停车收费、共享单车租赁、共享汽车租赁等领域，极大激活了交通共享经济的发展，推动余杭综合交通产业发展。信息基础平台建设初见成效，赋能区域治理集约化。通过构建综合交通应急联动体系、在建交通工程数字化体系、公交服务智能化体系、交通道路管养智能化体系“四大体系”，全面提升了交通行业智能管理水平。余杭平台建设在线升级，赋能区域治理现代化。“城市大脑”项目实现全区交通行业大数据的互通互连、共建共享共用，用数据思维重塑交通管理模式。

美丽交通绘就崭新画卷。“十三五”期间，余杭区全力推动大运河文化带建设。遵循“搞好大保护、不搞大开发”的原则，积极推动大运河文化带项目建设，推进良渚门户公园、仁和一期等工程。累计拆除码头13处，企业5家，不雅建筑、违章建筑1.35万平方米。全力推进“美丽公路”建设。打通“断头路”，坚持以景区的标准建设“美丽公路”，完成9个示范节点、7条示范路打造和110公里县道以上路况提升，打造了良渚遗址区、大径山景区、超山景区等公路精品环线和京杭运河文化带部分节点建设。推动完成各镇街县道整治提升工程，按照美丽公路“五无”环境整治标准，推动“脏乱差”点位整治工作。全力打响“四好农村路”攻坚战。“十三五”期间，全省范围内率先启动“四好农村路”建设三年行动计划，完成《建设管理办法》、《建设质量控制手册》和《工作指南》编制，高品质推进各街镇“四好农村路”建设。至2019年底，完成“四好农村路”建设累计725公里、危桥维修改造81座。
（五）支撑保障体系不断健全

安全应急保障能力不断提升。“十三五”期间，余杭交通局充分利用“双随机、一公开”、掌上执法、非现场执法等载体，提升监管效率和覆盖率，查处各类非现场案件。继续强化“四个平台”建设，与属地镇街、公安交警、城管等部门联动合作，持续开展道路交通“三严”整治、“两客一危”、工程车、网约车、“两非”车、超限运输、扫黑除恶等各类专项整治，确保行业系统安全稳定。“十三五”期间，对非法营运、网约车违法、危险品运输违法、超限违法进行严格查处。同时进一步落实企业安全生产主体责任，排查整改事故隐患、查处安全生产违法行为。2016年全面落实G20峰会各项交通维稳安保措施，圆满完成任务，确保峰会顺利举办。

人才队伍不断壮大，人员素质不断提升。坚持以实干论英雄，注重在重大专项、重大项目、重点工作中跟踪考核、发现挖掘、选拔任用后备干部，为交通发展储备力量。至“十三五”末，系统已形成层次分明的“高级职称人员-中级职称人员-初级职称人员”人才体系。同时加强人才引进工作，积极与浙江交通职业技术学院、浙江农林大学等开展校地合作，积极吸纳高学历人才。

廉政系统建设继续深化。严肃执纪监督，局系统风清气正的政治生态进一步形成。加强干部监督，严格执行有关纪律规定，对违反出国（境）管理纪律等行为严肃查处。建立局系统重点监察对象数据库，完善干部廉政档案一人一档收集整理工作。深入开展廉政风险排查，突出交通行政执法等重点领域和环节，查深查准风险，严密防控举措，推动廉政风险排查防控工作取得实效。

体制机制改革稳步推进。积极做好综合交通执法改革，整合运管、路政、质监力量，组建交通运输综合行政执法队。深入推进“最多跑一次”改革，办件、零跑次、压缩比、网上办、掌上办审核通过、材料电子化均达到100%；率先导入OSM现场管理，成为行政服务中心OSM模板窗口。为让利于民，积极沟通协调，实现杭徽、杭长浙A牌照小客车通行费政府购买服务，同时积极做好省际高速公路收费站撤销、ETC推广等各项工作。在杭州所有区县市中，首推客货运、网约车从业资格报名、考试、制证“一站式”服务；深化“三服务”工作。深入推动“最多跑一次”工作，局主要领导、分管领导实行每日坐班制度，服务办事群众。同时交通窗口率先在区行政服务中心推出“最多跑一次”事项二维码扫一扫服务，获得办事群众好评，回访满意率100%。

二、存在问题

（一）交通枢纽地位有待增强

目前余杭境内尚未拥有营运高铁站，高速公路等区域交通设施大多以通过性为主，尚未形成城市核心级枢纽体系，难以高质量支撑余杭对外交通出行。余杭作为杭州主动融入长三角、衔接中西部的“桥头堡”，数字产业发展新高地，需要完善加快交通枢纽体系，以承接杭州产业、人口外溢资源，强化在建站点周边开发，进一步汇聚人流物流、优化资源配置，以交通枢纽为核心，构建城市新发展格局。
（二）综合立体网络有待完善

余杭区公铁水齐备，但距离综合立体的目标仍有差距。轨道网建设有待加强，余杭境内尚未拥有营运高铁站点，城市枢纽辐射能力薄弱。境内暂无市郊铁路通车，轨道交通层级缺失，老普铁线位尚未得到充分利用，形成交通廊道资源浪费。地铁交通大多位于杭州主城区，在余杭境内均位于末端，且里程较少，在联网运营效益和轨道吸引能力方面存在不足。公路网对城市影响较大，随着余杭城市不断发展，部分外围过境公路变成穿越城区道路，既有通道功能与城市发展需求不相匹配，随着余杭城市不断发展，穿越城区公路造成过境交通与城市交通混行的问题日益凸显，亟需梳理清楚公路网与城市道路网的关系。航道网需要转型升级，现状余杭境内码头均以运送渣土、散杂件为主，在规模和质量方面均有较大提升空间。随着大运河文化带工作深入推进，内河客运功能需要统筹考虑。城市道路网需要快速化升级，现有快速路在余杭区范围内仅承担了主城区与余杭部分区域的联系，良渚文化城、未来科技城、大径山生态区之间缺少快速路，且存在不少断头路，直接影响交通水平的提高。
（三）运输服务水平有待提升

余杭区综合交通运输体系依然处于发展阶段，铁路、公路、站场和港口的集疏运体系尚不完善，区内仍然缺乏完备综合枢纽体系有效整合各类运输方式，造成各种运输方式之间、中心城区与街镇交通之间无法顺畅衔接，不能满足区域交通、城乡交通和综合交通一体化的要求。公共客运服务水平与民众期盼仍有差距，运输组织结构不尽合理，城乡客运与城市交通公共服务水平有待提高。此外在同一运输方式间，如公路网与城市道路网，不同层次路网之间也存在衔接不畅、结构不尽合理、管理养护不够完善等诸多不足，制约和影响着运输效率的提升。
（四）交通行业发展有待加强

“十三五”期间，新技术、新手段不断涌现，交通运输行业发生了巨大变革，各方面均有较大提升空间。智能交通方面，交通信息化覆盖的广度和深度不足，无法动态、全面、准确、及时地反馈各类有效信息，跨领域、跨行业、跨部门的信息资源整合应用有待进一步提升，综合交通信息数据的深层次挖掘分析、应用水平需要强化。绿色交通方面，客货运输结构需要优化，铁路和水运在大宗货物长距离运输中承担的比重需要进一步提高，港口岸线资源、土地资源和通道资源的利用效率需要提高。先进运输组织方式需要进一步推广，清洁高效运输装备需要更新。产业发展方面，余杭区拥有较好的科技企业基础，在城市大脑、无人驾驶等领域也具备一定先发优势，但整体交通产业较为零散，尚未形成规模化产业集群。

（五）资源要素制约有待破解

“十三五”期间，余杭区交通建设投资持续高位增长，但建设成本不断上升，土地需求与供给之间的矛盾日益突出，环境、资源的刚性约束更加明显，长期以来支撑交通发展的要素条件已经发生深刻变化。交通基本建设程序复杂，环节多、要求高、耗时长，资金、土地、环境等制约严重，导致重大项目前期工作进展缓慢。同时，建设用地占用耕地的必须“占优补优、占水田补水田”的政策以及国家财政金融政策进一步调整，项目整体资源要素制约还是非常严重的。

第二章 发展要求

一、形势要求

（一）世界发展新格局要求

近年来，世界经济重心、全球化进程等都面临着前所未有的大变革。新冠疫情蔓延给全球带了巨大冲击，我国外贸形势受到巨大影响，国内发展转型仍处于阵痛期，内需体系尚不完备。目前余杭完成分区，城市经济发展正处于关键时期，交通运输是经济发展的基本需要与重要纽带，应当充分发挥“稳增长、拉投资”的作用，统筹好公、铁、水等各种运输方式，提升城市交通发展能级，优化联动响应机制，充分发挥交通运输的社会性功能，引领余杭经济高质量发展。

即将迎来的“十四五”时期将开启全面建设社会主义现代化国家新征程，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。要求余杭紧抓“十四五”战略机遇，在内外循环中打开战略通道，发展多层次、一体化交通，积极推动交通建设与经济社会深度融合发展，加速推动枢纽经济发展，推动“交通+旅游、交通+物流、交通+制造业、交通+互联网”等诸多方面融合发展，打造“双循环”的新增长点。全面加快构建高质量发展的综合交通运输体系，通过强网扩能提质增效，提高综合交通网络化发展水平，提升余杭交通战略位势，打造高品质现代化交通运输服务，推动交通运输与城市发展互融共赢，为余杭更好融入新时期“双循环”战略和迈向高质量发展提供强大支撑。

（二）区域一体化发展要求

长三角城市群位于“一带一路”“长江经济带”、长三角区域一体化三大重要国家战略交汇处，具有得天独厚的战略区位发展优势，使长三角城市群成为我国最有条件率先实现现代化、最有条件实现一体化的区域。要求深刻理解长三角一体化“一极三区一高地”的战略定位，牢牢把握“一体化”和“高质量”两个关键，树立“一体化”意识和“一盘棋”思想的内在要求，打造上海龙头带动和苏浙皖各扬所长的推进格局，以“三个地”的政治自觉和责任担当，切实肩负起推进长三角一体化发展的历史使命。面对长三角区域一体化发展要求，以及都市圈、城市群建设需求，余杭作为杭州城区主动融入长三角、衔接中西部的“桥头堡”，需要紧扣“更高质量发展”的主线，以推动区域破壁一体化为导向，着力建设“交通高质量发展”“人民满意交通”示范地区，打造区域性重要交通节点枢纽，全面提升余杭综合交通运输水平。

（三）乡村振兴发展要求

党的十九大报告提出了乡村振兴战略，国务院公布了中央一号文件，即《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》。全面建成小康社会和全面建成社会主义现代化强国，最艰巨最繁重的任务在农村，最广泛最深厚的基础在农村，最大的潜力和后劲也在农村。实施乡村振兴战略，是解决新时代我国社会主要矛盾、实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的必然要求，具有重大现实意义和深远历史意义。城镇化是乡村现代化建设的必由之路，是解决农业农村农民问题的重要途径，是推动区域协调发展的有力支撑，是扩大内需和促进产业升级的重要抓手，而做好城乡融合发展是关键。面对乡村振兴战略要求，需要余杭积极推进“大运河文化带”“四好农村路”等民生工程建设，以推动街镇、城乡融合发展。

（四）生态文明建设要求

中国在第七十五届联合国大会一般性辩论上向国际社会作出“碳达峰、碳中和”郑重承诺，在气候雄心峰会上提出了具体目标。党的十九届五中全会、中央经济工作会议作出了相关工作部署。随着十八届五中全会的召开，增强生态文明建设首度被写入国家五年规划。党的十九大强调建设人与自然和谐共生的现代化，明确要“完成生态保护红线、城镇开发边界、永久基本农田三条控制线划定工作”，“三区三线”的划定及管控成为构建空间规划体系中生态保护的重要内容。面对高品质生活与高质量发展要求，绿水青山与金山银山同在将会是今后的发展趋势。生态文明建设要求加强生态控制线保护，加快绿色低碳交通运输体系建设，实现交通与自然生态环境相协调。

（五）创新驱动发展战略要求

创新的引领发展的核心动力，余杭作为杭州经济实力最雄厚的区之一，在围绕杭州打造全国数字经济第一城的目标助力良多，智造业、互联网、云计算和大数据产业发展态势迅猛，余杭交通必须抓住科技革命的难得机遇，将新技术与交通运输深度融合，加快推进智能交通基础设施等“新基建”，推动建议以科技创新为引领、以智能交通为主攻方向，以人才为支撑的创新发展体系，以数据为关键要素，赋能交通运输及关联产业，创新全区发展新模式，增强经济发展新动能。

二、阶段特征

（一）由追求速度规模向注重品质效益转变

“十三五”时期，余杭区致力于构建现代综合交通运输体系，提出要打造“品质交通、美丽交通、智能交通、平安交通、先锋交通”五大交通，在快速路建设、轨道交通、“四好农村路”和大运河文化带等方面下了硬功夫，成效显著，余杭区的公路里程名列前茅，加快推进东西向快速路建设，构建核心区块的快速链接通道，“四好农村路”里程新突破。余杭交通目前已经在由追求里程、数量向品质服务转变，引起城市格局变化、历史人文变迁和产业经济勃发。“十四五”时期将高起点、高质量的推进交通系统现代化、数字化、生态化发展。

（二）由各方式独立发展向一体化融合发展转变

综合交通网络规划要有前瞻性、系统性和集约化。目前余杭交通网路的发展已经进入大规模扩展的阶段。但是，交通网络规划不仅要考虑“十四五”时期，更要满足今后长远发展的需要，区域上注意留白，从而引领和控制城市建设。以“少用地、多做路”的理念，将高架、主次干路、轨道等交通廊道网进行梳理并整合，对集约化一体化发展进行可行性深入研究，并在交通规划中予以体现，一次规划，分步实施。

（三）由依靠传统要素驱动向注重创新驱动转变

“十三五”是全面建成小康社会的收官之年，按照中央经济工作会议精神，创新、协调、绿色、开放、共享发展理念依然是未来发展的主题。随着社会主要矛盾的变化，区域协调发展，经济势必要从传统要素驱动向创新驱动转变，余杭区未来也要将绿色和智能作为发展“底色”，以“创新高地、中国硅谷”为发展目标，通过未来科技城、城西科创大走廊、人工智能小镇等科技产业的发展壮大，主动融入杭州湾大湾区战略，引领区域发展。交通作为城市发展的先行官，势必要坚定不移走现代化、科技化和绿色智能的发展方向，通过开创交通高科技新局面，创新发展新模式，推动产城融合，打开余杭高新发展新局面。

三、需求特征

（一）客运需求特征

1、影响因素分析

客运需求主要受人口总数、城镇化水平、人均GDP、人均可支配收入、机动车保有量等因素的影响。人口增长呈持续稳定态势，根据我区的人口发展趋势和特点，我区的常住人口总数将保持稳定的增长，必然增加相应的客运需求；消费能力升级变化，“十四五”期间，我区经济持续快速发展，我区居民消费结构将持续升级，新的消费需求不断涌现。同时，随着生活水平、消费水平的提高和经济的日益活跃，交通支出在总消费支出中的比重有望会进一步提高，居民的出行需求也将进一步增强；城镇化进程加速推进，“十四五”时期，通过实施新型城市化发展战略。城镇体系的演变以及城市化进程的不断加快，将带来居民出行总量、模式、强度的巨大变化。客运方式结构调整。公转铁、公转水是趋势，各地政府出台相关政策文件，政策导向。开启交通强国新征程，要求实现交通发展方式转变。党的十九大提出建设交通强国的宏伟目标，要求交通发展由追求速度规模向更加注重质量效益转变，由各种交通方式相对独立发展向更加注重一体化融合发展转变，由依靠传统要素驱动向更加注重创新驱动转变。余杭交通运输也应牢牢把握“三个转变”，努力构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系。国土空间规划实现“多规合一”，要求交通建设做到绿色集约。新一轮国土空间规划正在编制中，更多强调对土地资源的保护和利用以及对存量资源的优化，因此要求综合交通规划要加强与国土空间其它各类规划的衔接，统筹安排各种交通基础设施的建设时序、线位及廊道资源，以项目建设带动城市高效集约发展。

2、主要特征

客运总体规模快速增长。基于对人口增长、城镇化进程加快和居民消费能力快速提高的判断，结合我区“十四五”以来的客运出行特点，可以预见，我区城乡居民的出行目的将会日益多元化：城际交流、城乡联系、商务出行以及节假日旅游、自驾车出行等将会出现快速增长，短途、中长途和长途客运将呈现全面的增长趋势。

中短距离出行频率加大。城际间、城乡间的居民出行次数将明显增加，出行频率加大。受到长三角区域一体化发展，杭州都市圈构建等战略影响，100公里以内的出行，包括居民的生活、商务、旅游出行将更为密集；随着小汽车进入家庭，由余杭至杭州主城的出行成为常态化。

服务质量要求明显提升。面对新时代要求，客运服务需要提质：如需要更加安全可靠农村客运；如周边地区到余杭进行自驾游需要更好的路况和更完备的客运衔接等；便捷：如城际间以商务、旅游为目的的出行、新城间密集的通勤交流等的客运服务会更强调快速便捷；对多方式衔接、换乘的便捷性的要求提高；舒适：如需要更舒适的乘车环境等；公平和普遍：公共客运应覆盖更多的人口、街镇等。此外，城区内解决行路难、停车难的问题将越来越迫切。

客运方式结构调整。公转铁、公转水是趋势，航空运输从无到有，各地政府出台相关政策文件，政策导向。

（二）货运需求特征

1、影响因素分析
货运需求主要与地区生产总值（GDP）、工业化和产业化发展水平相关。经济发展进入转型升级阶段。余杭区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要提出，经济总量和经济效益实现双提高，国际化水平显著提高。经济持续快速发展和产业转型发展，会带来工业产品和原材料的大规模运输，货运结构和运输距离将会出现较大调整。产业转型升级步伐加快。“十四五”期间，我区将通过健全技术创新平台、大力培育创新型企业、加强共性技术集体攻关，引进开发先进适用技术和高新技术，提高自主创新能力，着力建设创新型城市，从而加快产业转型升级步伐。

2、主要特征

货运总体规模稳步增长。“十四五”时期，积极推进一批物流项目建设，形成层级清晰的货运枢纽体系。把智慧物流业培育成为第三产业新的增长点。以产业提升为核心，大力发展新兴产业。经济产业的转型升级势必带来对运输服务需求的改变，运输强度和需求层次也将发生重大变化，所需运输货物的总量和运输频率将不断增多，货物运输规模将稳步增长。

产业升级推动货运升级。余杭在公共服务供给、城市建设管理、物流产业发展等方面具有较强优势，服务升级多元、商品流通活跃，为现代物流业发展提供了广阔的空间，伴随战略性新兴产业的增多，使未来的货物运输呈现附加值增加，科技含量逐步提高等趋势。

货运方式结构调整。货物运输公转铁、公转水是行业绿色化发展的必然趋势，同时也是交通转型发展的必然要求，余杭运输结构将不断优化。

四、需求预测

“十四五”时期是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，在推动构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的战略导向下，实现经济高质量发展、经济结构不断优化。

随着进一步拉动消费内需，全社会客货运总量将呈现进一步增长态势。随着高铁的开通营运，公路在长距离运输上的分担比重会有所下降，功能将向中短距离集散运输转变，公路旅客运输总量与分担比例将受到一定影响。伴随着区域一体化发展，城市群效应凸显，余杭与杭州都市圈其他城市间的中短距离出行量将大量增加。此外，随着运河文化带等水系的提升整治，水路运量也将迎来较快增长，占比将保持稳定。以下为余杭区运输总量和结构预测。

表2- 1 全社会客运总量及结构预测

	年份
	总量
	铁路
	公路
	水运

	2019年
	233
	123
	110
	-

	结构比例
	100%
	53%
	47%
	0%

	2025年
	318
	184
	122
	12

	结构比例
	100%
	58%
	38%
	4%


表2- 2 全社会货运总量及结构预测

	年份
	总量
	铁路
	公路
	水运

	2019年
	960
	80
	700
	180

	结构比例
	100%
	8%
	73%
	19%

	2025年
	1210.5
	112
	738.5
	360

	结构比例
	100%
	9%
	61%
	30%


注：客货运总量预测均为发送量。

第三章 发展思路

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，忠实践行“八八战略”，以“重要窗口”为指引，落实“共同富裕”发展新格局要求，以高质量可持续快发展为主题，以“创新余杭、品质之区、文明圣地”为总体目标，以“数字余杭”建设为主线，充分发挥余杭地理区位优势，综合提升公路、铁路、水运、综合枢纽、管廊发展水平，有力支撑全区及杭州市经济社会发展，奋力展现建设“重要窗口”的排头兵风采。

二、基本原则

坚持交通先行，引领发展。充分发挥交通基础性、先导性和引领性作用，在引导城市空间结构优化、城市资源合理开发、城市产业发展布局、城市交通拥堵治理等方面发挥应有作用。

坚持人民满意，共享发展。以人民为中心，满足人民对美好生活的向往追求，是交通的根本要求。长三角处于我国最为发达的区域之一，也是全国范围内最有希望率先实现城市群内部交通一体化的地区，发展更高质量的综合一体化交通既是全面深化国家长三角战略部署的重要课题，也是提升居民出行体验、增强人民群众获得感、幸福感、安全感的应有之义。

坚持空间统筹，协调发展。全面统筹协调各种运输方式之间、区域交通之间以及交通行业与其他行业间的协调发展，推进区域交通一体化、城乡交通一体化和综合交通一体化发展。

坚持生态优先，绿色发展。持续推进交通生态文明建设，优化交通基础设施结构、运输装备结构、运输组织方式以及能源消费结构。将绿色交通理念贯彻到交通运输发展的各领域和全过程。

坚持数字赋能，创新发展。不断提升交通自主创新能力，及时将新技术、新手段运用于全区交通各领域。以智能交通为手段，推进全域交通智能精准管理，持续完善全出行链智能出行服务。

三、发展目标

“十四五”时期，余杭综合交通运输要充分贯彻“13811”发展目标。

——一个总目标。即牢牢把握“打造交通强国建设示范区”的一个总体目标。

——三大亮点创示范。全面推进立体交通先行区、美丽交通样板区、数字交通引领区三大余杭交通亮点争创示范。

——八大工程抓落实。依托综合枢纽提升工程，全面提升余杭综合交通地位，发挥余杭作为长三角南翼西进通道核心枢纽的战略地位。依托轨道交通融合工程、综合路网完善工程、内河水运复兴工程、智慧交通赋能工程，全面引领余杭轨道网、道路网、水运网、信息网“硬实力”提升。依托运输服务提质工程、文旅交通融合工程、交通治理增效工程，提升余杭交通运输行业融合协同程度和现代化水平，增强余杭交通“软实力”。

——一千一百亿投资促发展。“十四五”期间，余杭综合交通计划完成投资一千一百亿元。

四、主要指标

基础设施方面，“十四五”期间实施交通基础设施实施类项目99项，进一步完善综合立体交通网络，实现固定资产投资达1055.6亿元。

运输服务方面，确立以轨道交通为主导的城市和区域交通出行模式，完善客货联程联运功能，不断提升综合运输服务能力和质量。至“十四五”末，全区客运量超300万人次，货运量超1200万吨。

数字交通方面，深入实施“互联网+交通”工程，深化智能交通在群众出行、交通场景应用、预测预警等方面应用。至“十四五”末，全区城市公交“一卡通”使用率达80%，ETC车辆覆盖率80%。

绿色交通方面，推广绿色生态的交通基础设施及运输装备，发展节能减排新技术。到“十四五”末期全区新能源公交车辆比例达到100%，客运人均碳排放量降低5%。
交通产业方面，建设瓶窑航空小镇等交通产业小镇，重点发展航空航天、新能源汽车、无人驾驶等，形成千亿产业集群。
表3- 1 余杭“十四五”综合交通运输发展指标

	序号
	指标类别
	指标名称
	单位
	指标数值

	
	
	
	
	现状
	2025年

	1
	投资规模
	五年交通固定资产投资规模
	亿元
	841.1
	1055.6

	2
	基础设施
	公路总里程
	公里
	 1489.8
	1600 

	3
	
	高速公路里程
	公里
	114.61
	115.01

	4
	
	国省干线里程
	公里
	166
	289.3

	5
	
	干线铁路里程
	公里
	56.4
	104.8

	6
	
	干线铁路网密度
	公里/百平方公里
	6
	11.1

	7
	
	城市轨道里程
	公里
	31
	74

	8
	
	高等级航道里程
	公里
	16.31
	16.31

	9
	
	门户型综合枢纽
	个
	0
	1

	10
	运输服务
	全社会旅客运输量
	万人
	233
	318

	11
	
	全社会货物运输量
	万吨
	960
	1210.5

	12
	
	城区轨道站点800米覆盖率
	%
	28
	45

	13
	数字交通
	公交一卡通使用率
	%
	76
	80

	14
	
	客车ETC使用率
	%
	70
	80

	15
	绿色交通
	新增绿道长度
	公里
	/
	130.4

	16
	
	新能源公交车辆比例
	%
	84.5
	100

	17
	
	客运单位人次碳排放下降率
	%
	/
	5


第四章 重点任务

一、综合枢纽提升工程

（一）综合廊道

“十四五”时期，根据余杭自身交通区位条件和与各大城市联系强度，充分衔接《长江三角洲地区交通运输更高质量一体化发展规划》、《杭州市综合立体交通网规划（2021-2050）》等上位规划指导，形成余杭至嘉兴（上海）、湖州（南京）、宣城（合肥）、黄山（南昌）、金华（温州）、绍兴（宁波）六大对外综合运输通道，提升与长三角主要城市的直连直通。在综合运输通道规划建设过程中，加强各种交通运输方式的统筹，提前做好廊道预控。

做好综合运输通道预控的同时，同步加强综合管廊预控，在推进其他高速公路、国省道、城市快速路、轨道交通等线性项目建设过程中，同步考虑能源、通信、给排水等管道设施布局，构建集约复合廊道。统筹推进高、快速路桥下空间综合利用，开展专项规划编制。“十四五”期间，重点研究以重大交通运输通道（高速、高铁、快速路）推进综合廊道开发利用，做到同步规划、同步建设、同步建成，充分发挥交通引领作用，做到资源节约、集约。

（二）综合客运枢纽

充分发挥综合枢纽对综合交通网络的整合和对城市经济社会发展的支撑作用，加快谋划余杭区高能级综合客运枢纽布局，加快打造现代化客运枢纽体系。构建以杭州西高铁站对外门户型枢纽为核心，以域内出行为主的集散型枢纽为纽带，以地铁、公交重要换乘站为补充的三级客运枢纽体系，通过提升客运枢纽能级促进提升余杭区枢纽地位。“十四五”时期，加快推进杭州西站综合枢纽站及杭州西站综合配套、公交场站建设(投资纳入公交规划项目统计)、公共自行车服务点、良渚水上旅游集散中心、余杭区普速铁路站点改造等项目，总计投资154.8亿元，“十四五”期间计划完成投资100亿元。

表4- 1余杭区“十四五”期间综合客运枢纽场站建设汇总表

	序号
	项目名称
	建设性质
	建设内容
	投资（亿元）

	
	
	
	
	总投资
	“十四五” 

	1
	杭州西站综合枢纽站及杭州西站综合配套
	新建
	综合规划杭义温高铁、商合杭高铁的杭州城城西新城枢纽站。包括落客车道、地面道路、高架桥梁、地面桥梁及下穿隧道、云谷、城市通廊、长途客运站、公交车站、配套管理用房、云门地下空间、汽车库及室外工程等。
	116
	88.2

	2
	公交场站建设
	新建
	包括黄湖公交停保场、杭州西站公交枢纽站等
	/
	/

	3
	公共自行车服务点
	新建
	新建及扩容公共自行车点位。
	0.8
	0.8

	4
	良渚水上旅游集散中心
	新建
	承担客运旅游集散功能
	5
	4

	5
	余杭区普速铁路站点改造
	新建
	根据市郊铁路方案，研究谋划站点改造
	33
	7

	合计
	
	154.8
	100


（三）综合货运枢纽

加快谋划余杭区多层级货运枢纽布局，加快打造现代化货运枢纽体系，提升余杭区综合交通枢纽地位。“十四五”期间，加快推进西站高铁配送中心货运枢纽项目，建设规模约29亩，总计投资5亿元，“十四五”期间计划完成投资5亿元。

表4- 2余杭区“十四五”综合货运枢纽场站建设汇总表

	序号
	项目名称
	建设性质
	建设内容
	建设规模（亩）
	投资（亿元）

	
	
	
	
	
	总投资
	“十四五”

	1
	西站高铁配送中心
	新建
	商贸服务型。依托杭州西站建设，打造公铁联运基地，发展未来科技城高附加值生产物流服务
	29
	5
	5

	合计
	
	
	29
	5
	5


二、轨道交通补强工程

（一）干线铁路网

把握长三角一体化发展机遇，加快构建“一心一线五射”的高铁网布局，打通至南京（北京）、合肥（北京）、温州、黄山（武汉）等方向的高铁通道。“十四五”期间，在杭宁高铁建成运营的基础上，建设完成湖杭铁路、杭州德清城际铁路加快推进杭临绩高铁、杭州西站至东站联络线、沪乍杭铁路建设。干线铁路项目规划总投资169.1亿元，“十四五”期间投资101.3亿元。积极推进杭宁二通道铁路、杭州安吉城际轨道、杭武磁浮等干线铁路前期研究，积极利用既有存量，研究废弃老铁路通道利用，开通市域市郊铁路，提升服务质量，为打造“轨道上的杭州”、加快推动余杭融入长三角夯实基础。

表4- 3余杭区“十四五”期间干线铁路规划建设表

	序号
	项目名称
	建设内容与规模
	投资(亿元)

	
	
	
	总投资
	“十四五”

	1
	湖杭铁路
	新建湖州至杭州西至杭黄高铁连接线工程，余杭段41.2km。
	119.1
	98.8

	2
	杭临绩高铁
	杭州西站至绩溪北站，线路全长141.02km，其中余杭区境内正线长约111km，余杭段约15公里。
	50
	2.5

	3
	杭州德清城际铁路
	余杭段沿线站点、线路11.5km。
	0
	0

	合  计
	
	169.1
	101.3


（二）城市轨道网

以公交优先发展战略为导向，加快完善余杭区轨道交通网络，实现与杭州轨道交通网络无缝衔接。“十四五”期间，加快推进杭州轨道交通三期建设中涉及的3号、4号、5号、10号以及机场快线建设，2022年实现6条地铁线路运营，地铁运营里程达到74公里，进一步加强与杭州主城的快速联系。基于新一轮国土空间规划，统筹优化布局全区新一轮城市轨道交通网络，进一步谋划研究在地铁四期中，区内轨道交通加密线及快线的布局，以及旅游云轨项目建设，谋划高效串联余杭的轨道交通线路，总投资300.43亿元，“十四五”期间完成投资207.73亿元。

表4- 4余杭区“十四五”期间城市轨道交通规划建设表

	序号
	项目名称
	建设内容与规模
	投资(亿元)

	
	
	
	总投资
	“十四五”

	1
	杭州城市地铁10号线
	余杭段沿线站点、线路4.9km。
	45.14
	32.5

	2
	杭州城市地铁4号线二期
	余杭段沿线站点、线路5.6km。
	52.33
	40

	3
	杭州城市地铁3号线一期
	余杭段沿线站点、线路13km。
	98
	78

	4
	杭州城市地铁5号线二期
	余杭境内全长总里程2公里。
	13.5
	11.5

	5
	机场快线
	起于苕溪站，终于靖江站，线路长59.131公里，包含地下线长度47.081公里，高架线长度12.05公里，余杭境内全长13.3公里。
	91.46
	45.73

	合  计
	
	300.43
	207.73


三、综合路网完善工程

（一）整体路网布局

十四五期间，规划形成“一环六横五纵”的高等级路网体系。

一环：绕城高速-杭宁高速-G320外绕-绕城西复线-杭徽高速；

六横：（1）G235-G320；（2）G104南移线位-运溪高架（东西向）；（3）杭长高速；（4）杭临高速-G235-留祥路；（5）文一西路；（6）S305；

五纵：（1）G320外绕、运溪高架（南北向）；（3）良睦路；（4）现G104-莫干山路；（5）杭德快速路-运溪高架-康良路。

（二）高速公路

 “十四五”期间，重点推进杭州绕城高速公路留下互通改建工程、杭徽老余杭互通接线工程、杭宁高速仁和互通改建工程以及杭长高速良睦路互通改建工程，总投资35.9亿元，“十四五”期间投资28.5亿元。积极开展杭徽高速复线工程、杭长高速径山服务区改造工程、杭长高速良渚互通建设工程、绕城高速五常互通建设工程、绕城高速三墩互通至留下互通段提升改造工程、杭长高速扩容（一绕至二绕段）工程项目前期研究，合理加密高速网。

表4- 5 余杭区“十四五”期间高速公路规划建设表

	序号
	项目名称
	建设内容与规模
	投资（亿元）

	
	
	
	总投资
	“十四五”

	1
	杭州绕城高速公路留下互通改建工程
	高速公路主线拓宽0.4公里，含天目山路改建及拼宽桥梁
	10.4
	3

	2
	杭徽老余杭互通接线工程
	3.95+3.15
	15.5
	15.5

	3
	杭宁高速仁和互通改建工程
	/
	6
	6

	4
	杭长高速良睦路互通改建工程
	/
	4
	4

	合计
	
	35.9
	28.5


（三）国省干道

加快推进普通国省道改造，完善域内G235、G104、G320、G329、S214、S305等六条国省道布局。“十四五”期间重点完成235国道留祥路西延、320国道余杭良渚至老余杭、104国道余杭良渚至崇贤、320国道余杭华坞至富阳高桥段工程余杭区段项目、320国道杭州博陆至仁和段工程（余杭段）、余杭区东西大道运河大桥改造工程、235国道彭公至百丈段拓宽工程、104国道余杭彭公至连俱塘段等项目，国省干道项目投资352.86亿元，其中“十四五”投资274.86亿元。至2025年末，国省干线里程达289.3公里，干线路网密度达到30.77公里/百平方公里。积极开展320国道余杭仁和至富阳界新建工程、235国道径山至仓前段改造工程、329国道中泰至临安区界段改造扩容工程、东西大道中环至祥彭线段前期研究。

表4- 6余杭区“十四五”国省干道规划建设表

	序号
	项目名称
	建设内容与规模

（公里）
	投资(亿元)

	
	
	
	总投资
	“十四五”

	1
	235国道留祥路西延
	10.14
	/
	/

	2
	320国道余杭良渚至老余杭（含良祥互通与文一互通）
	18.75
	60.46
	55.46

	3
	104国道余杭良渚至崇贤（余杭段）
	7.8
	9.2
	9.2

	4
	320国道余杭华坞至富阳高桥段工程余杭区段项目
	8.7
	29.03
	29.03

	5
	320国道杭州博陆至仁和段工程（余杭段）
	12.2
	114.37
	114.37

	6
	余杭区东西大道运河大桥改造工程
	1.01
	15.8
	15.8

	7
	320国道杭州至富阳公路（仁和至良渚段）改建工程配套工程
	/
	14
	6

	8
	235国道彭公至百丈段拓宽工程
	25
	25
	5

	9
	104国道余杭彭公至连俱塘段
	17
	85
	40

	合  计
	100.6
	352.86
	274.86


（四）县级公路

加快推进域内县道整治提升工程，“十四五”期间，推进良塘线、仁超线、荆余线、石横线、彭余线、毛潘线、漕雅线、坑深线、双后线、百甘线等13个县道拓宽改造工程。 “十四五”完成建设投资73.84亿元。积极开展长下线、祥彭线、长连线、安上线、凤中线、高桦线、高泰线、鸬鸟大道、小交线等9个县道改建提升项目前期研究。

表4- 7余杭区“十四五”县道规划建设表

	序号
	项目名称
	建设内容与规模
	投资(亿元)

	
	
	
	总投资
	“十四五”

	1
	X214 良塘线（钱江经济开发区至仁和）提升改造工程
	双向2车道提升改造至双向4车道，总里程5.4公里
	6.48
	6.48

	2
	仁超线（新良塘线）
	双向4车道，总里程3.7公里
	3.55
	3.55

	3
	X209 荆余线（老02省道至闲林段）改建工程含02省道交叉口提升
	双向2车道提升改造至双向4车道，总里程1.8公里
	1.44
	1.44

	4
	X208 石横线（上皇底水库至凤中线）提升改造工程
	提升改造至4车道2.0公里
	2.58
	2.58

	5
	X245 彭余线（15省道至通北路）提升改造工程
	双向2车道提升改造至双向4车道，总里程4.1公里
	3.28
	3.28

	6
	X216 毛潘线（祥彭线至苕溪）提升改造工程
	双向2车道，总里程6.5公里
	4.24
	4.24

	7
	X217漕雅线提升改造工程
	双向4车道提升改造至双向6车道1.5公里，2车道提4车道总里程5公里
	15.2
	15.2

	8
	坑深线（双洞线至曹雅线）提升改造工程
	提升改造至双向2车道，总里程1.6公里
	0.64
	0.64

	9
	X218双后线提升改造工程
	提升改造至双向4车道，总里程9公里
	8.75
	8.75

	10
	X226百甘线提升改造工程
	提升改造至双向2车道，总里程3.7公里
	1.48
	1.48

	11
	南湖路南延（含石邱线东延）
	新建双向4车道8公里
	20
	20

	12
	毛潘线（潘板中心小学-漕桥老街段）拓宽改建工程
	双向2车道，总里程1.6公里
	1.1
	1.1

	13
	漕雅线（双溪集镇至上仕村段）改建工程
	双向4车道，总里程3.7公里
	5.1
	5.1

	合  计
	57.6
	73.84
	73.84


（五）“四好农村路”

持续推进“四好农村路”建设，争创全国“四好农村”路示范县，坚持统筹协调，加快农村公路提质增效，从适应发展向引领发展转变，加大农村公路建设力度，大力推进具备通班车条件的行政村窄路面拓宽工程，为城乡交通基本公共服务均等化创造条件，提升农村公路等级，消除断头路。“十四五”期间，以居民出行需求为导向，重点推动四好农村路拓宽改造、综合提升、衔接顺畅建设，全区完成农村公路拓宽改造50公里，完成农村路综合提升100公里，完成乡村道与主干道链接道路150公里，共计完成300公里。以农村路建设等民生工程为抓手，推动区内经济高质量发展，增强人民获得感。

（六）城市快速路

结合杭州市“四纵五横三延十一连”快速路网规划及《杭州市迎亚运保畅通快速路网行动计划（2017-2022年）》，加快完善域内快速路网建设，基本建成我区快速路网体系，并实现与主城快速路系统无缝衔接。“十四五”期间，加快推进莫干山路快速路、康良路、文一西路、留祥快速路西延等7个项目建设，项目总投资235.15亿元，其中“十四五”投资203.48亿元。积极开展杭德快速路工程项目前期研究。加快推进快速路网体系建设的同时，做好快速路互通交通组织优化工作，十四五重点结合莫干山快速路建设推动绕城勾庄互通节点提升改造。

表4- 8 余杭区“十四五”期间城市快速路建设表

	序号
	项目名称
	建设规模（km）
	投资（亿元）

	
	
	
	总投资
	“十四五”

	1
	文一西路提升改造

（五常港河-荆长大道）
	1.7
	15.78
	8

	2
	文一西路提升改造

（荆长大道-东西大道）
	6.88
	63.89
	40

	3
	留祥快速路西延
	18.8
	57
	57

	4
	文一西路西延（金星二路-狮山路）
	1.9
	18
	18

	5
	文一西路西延（狮山路-南湖小镇）
	3.6
	58
	58

	6
	文一西路西延（南湖围堤-余杭区界）
	5.5
	2.4
	2.4

	7
	莫干山路快速路(绕城高速-石祥路)
	3.8
	20.08
	20.08

	合计
	42.18
	235.15
	203.48


（七）城市骨架路网

“十四五”时期以完善余杭与毗邻地区、杭州主城区和区域内部路网衔接，全面提升出行体验为准则，持续完善城市道路网建设。重点推进绿汀路、良睦路、泰闲路、上仓路、金星二路等95个城市道路建设项目，“十四五”共计完成投资244亿元。

（八）慢行交通网络

“十四五”期间，持续完善慢行友好交通网络。优化城市道路网络结构，树立“窄马路、密路网”城市道路布局思路，完善区内次干路、支路功能，发挥城市支路网毛细血管微循环功能。完善轨道站点慢行接驳，围绕大型公交枢纽建设慢行网络。优化自行车骑行空间，打造自行车快速专用网络。深化沿河、沿山、沿路的城市绿道网建设，形成“建团成环”的绿道布局形式。“十四五”期间，绿道项目结合滨水绿带、田园、风景道路绿带等空间设置绿道，重点打造联网的未来科技城、良渚主环线绿道系统。“十四五”共计建设规模约314公里，完成投资约6亿元。
四、内河水运复兴工程

（一）内河航道、锚地


充分发挥余杭境内水系丰富的优势，进一步完善“一干、三支”航道网络。“十四五”期间，完善域内骨干航道体系，推进勾鸭线提升工程、京杭运河与东苕溪整治工程、良勾线与西塘河整治工程、武獐线整治提升工程（局部）、王獐线整治提升工程（局部）、良獐线整治工程等8个工程项目，项目建设总投资21.6亿元，其中“十四五”投资19.7亿元。

表4- 9余杭区“十四五”期间航道锚地规划建设表
	序号
	项目名称
	建设内容与规模
	投资（亿元）

	
	
	
	总投资
	“十四五”

	1
	勾鸭线提升工程
	航道整治、桥梁改造，总里程4.6公里
	1.7
	1.7

	2
	京杭运河、东苕溪整治工程
	航道整治，总里程14.5公里
	10
	10

	3
	良勾线、西塘河整治工程
	河道整治，通航，总里程5.5公里
	1.7
	1.7

	4
	武獐线整治提升工程（局部）
	航道整治、桥梁改造，设仁和站、三白潭站等，总里程2.13公里
	1.3
	1.3

	5
	王獐线整治提升工程（局部）
	航道整治、桥梁改造，设置官塘漾站，官塘漾客船锚地，总里程2.0公里
	1.4
	0.7

	6
	良獐线整治工程
	航道整治、桥梁改造，总里程9.3公里
	2.4
	1.2

	7
	仓闲线整治提升工程
	航道整治、桥梁改造，设置未来科技城会议中心、和睦汊口站，总里程4.0公里
	0.6
	0.6

	8
	杭余线整治提升工程
	航道整治、桥梁改造，设火车西站、天空之城（东、西）、杭师大站、梦想小镇站章太炎故居站等站点，总里程8.7公里
	2.5
	2.5

	合计
	
	21.6
	19.7


（二）客运码头

根据杭州港总体规划，构建现代化内河港口，推进域内水上客运码头站点建设。“十四五”期间，加快推进良渚集散中心、火车西站站、良渚文化村、天空之城东、云谷站等14个水上客运码头站点建设。建设总投资0.39亿元，其中“十四五”投资0.39亿元。

表4- 10余杭区“十四五”期间客运码头站点建设表
	序号
	项目名称
	建设内容与规模
	投资（亿元）

	
	
	
	总投资
	“十四五”

	1
	良渚集散中心
	良勾线南侧，良勾线与良獐线交汇处
	0.15
	0.15

	2
	火车西站站
	火车西站南侧
	0.05
	0.05

	3
	天空之城东
	杭余线，天空之城东侧港池
	0.01
	0.01

	4
	天空之城西
	杭余线，天空之城西侧港池
	0.01
	0.01

	5
	杭师大仓前校区
	杭余线南岸，良睦路以东
	0.01
	0.01

	6
	梦想小镇
	杭余线北岸，良睦路以东
	0.01
	0.01

	7
	章太炎故居站
	杭余线北岸，章太炎故居南
	0.01
	0.01

	8
	未来科技城会议中心站
	仓闲线东岸，未来科技城会议中心前
	0.03
	0.03

	9
	和睦汊口站
	仓闲线西岸，闲林北草荡附近
	0.03
	0.03

	10
	五常社区站
	余五线南岸，五常社区公共服务站旁
	0.01
	0.01

	11
	宦塘河口站
	下长线东岸，墩余路北，
	0.01
	0.01

	12
	兰里景区
	下长线东岸，荆长线南40米，
	0.01
	0.01

	13
	云谷站
	下长线东岸，三仓路以南
	0.01
	0.01

	14
	良渚文化村
	毛家漾路旁，东西大道桥北300米
	0.01
	0.01

	合计
	
	0.39
	0.39


（三）货运作业区

域内货运作业区建设。“十四五”期间，积极开展南庄兜作业区、仁和作业区、武林头码头群等3个内河货运作业区前期研究。

五、运输服务提质工程

（一）公交提质

“十四五”期间，加快推动公共交通提质服务建设。重点配合轨道网络建设布局，构建以大运量城市轨道交通为骨架、常规公交为主体的多模式、一体化公共交通系统，打造高效、高质、绿色、全民公交，倡导公交主导城市交通，公交引导城市空间发展，实现“内接外联、余杭特色、人民满意”的发展定位。适应配合大运量公交走廊，构建功能明确、层次清晰、结构合理的“快-干-支-微”四级常规公交网络体系，保证公交各项指标达到或高于国家标准，逐步改善公交服务水平，建成与城市建设速度相适应的公共交通网络，加强公共交通活力，实现轨道交通暂无覆盖片区的快速通勤，重点做好西部地区公交与地铁衔接，实现行政村公交通达率100%。“十四五”期间，规划优化现状常规骨干公交线路7条、优化2处现状轨道站点衔接、新建扩建公交场站12处、新增公交专用道5段总计18.4公里、设置公交信号优先路口13处。

表4- 12 余杭区“十四五”期间常规公交骨干线路优化表

	序号
	线路名
	优化方法
	优化时序
	途经站点

	1
	313
	线位调整
	2021（地铁10号线开通后同步优化）
	瓶窑南站、瓶窑运管所、良渚遗址公园南、长连线104国道口、104国道良祥路口、杜甫村、杭州亿丰时代广场、上潘塘、河洋桥、勾庄、莫干山路良运街口、金家渡北、金家渡、严家斗、孔家埭、祥符桥、花园岗、汽车北站

	2
	356
	线路截短
	2022（地铁3号线开通后同步优化）
	余杭西站、中南村、南门头、联兴路口、太炎中学、叉路口、总官塘、禹航路南口、小港口、天目山西路上和路口、闲林西、闲富路北口(江南茶叶市场)、甄家湾(东海闲湖城)、民丰、天目山西路良睦路口、天目山西路.华丰、高教路天目山西路口、地铁高教路站

	3
	436
	线路拆分
	2021
	1段：余杭汽车站、文一西路狮山路口、金星村、梅家桥、东西大道文一西路口（汽车站-良渚站方向）、龙园路双池路口（良渚站-汽车站方向）、通义、铁路桥北、吴山前村、龙腰、南凉亭、连具塘、瓶仓大道庄山头、瓶窑汽车站、良渚遗址公园南、104国道长连线路口、104国道良祥路口、地铁良渚站；
2段：地铁良渚站、地铁杜甫村站西、运河路104国道口、许家坝、翁家埭、陈家坝、鱼家坝、花园村、四维村、南村、运河路塘康路口、南坝头、崇贤村、沿山村、老鸦桥、龙洞、吴家湾、商贸城、望梅路宝幢路口、望梅路汀城街口、新丰路望梅路口、高铁余杭站

	4
	506
	线位调整
	2022（地铁3号线开通后同步优化）
	余杭西站、中南村、南门头、余杭二院、禹航路山西园路口、宝林路口、余杭街道工商所、余杭汽车站、凤新路城东路口、地铁凤新路站、运溪路凤新路口、华坞村委、小港口、天目山西路上和路口、闲林西、闲富路北口、甄家湾、民丰、天目山西路良睦路口、天目山西路华丰、荆山岭、五常、留下北、西溪湿地周家村、花坞西、汽车西站、古墩路平安桥、古墩路金月巷口、康乐新村、古荡新村西、古荡新村、天苑花园、九莲新村、文三路马塍路口、半道红、武林门北

	5
	b4c
	线位调整
	2022（地铁3号线开通后同步优化）
	闲林公交中心站、闲林埠、闲富路北口、甄家湾、民丰、天目山西路良睦路口、天目山西路华丰、地铁高教路、高教路骆家桥、文二西路地信路口、五常中学、广福寺、五常公交站

	6
	353
	线路截短
	2022（地铁3号线开通后同步优化）
	梦想小镇、仓兴街东、章太炎故居北、仓前小学路口、仓兴街口、绿汀路余杭塘路口、绿汀路龙潭路口、葛巷村、齐北弓桥、省委党校仓前校区、未来科技城海创园、永兴村、何母桥、徐家湾、高教路骆家桥、地铁高教路站

	7
	65
	线路拆分
	2021年
	1段：仁和车站、仁和镇政府、和平路东、仁和大道、东风村、云会叉口、云会中学、云会、骆家斗、栅庄桥村委、栅庄桥、良渚费家塘、良渚农贸市场、良渚
2段：金家门、上潘塘、河洋桥、勾庄、小康桥、小洋坝、良运街小洋坝路口、良渚长桥村、徐昌坝、陡门桥北（仁和-大关方向）、谢家塘、姚家浜、张家浜、水宫桥、桃园里、登云路小河路口、登云路新昌路口、大关北


表4- 13余杭区“十四五”期间轨道公交站点衔接优化表

	序号
	衔接轨道站点
	所属线路
	存在问题
	调整方案

	1
	创景路站
	地铁5号线
	公交站点距出入口过远
	调整创景路站公交站位置，修改相应公交线路404路的路线

	2
	金星站
	地铁5号线
	周边无公交站点接驳
	短期内设立金星站与公交梅家桥站短途接驳公交，待远期周边建设成型后进行统筹规划


加快完善公交枢纽场站建设，“十四五”期间加快推进黄湖停保基地、仁和停保场两处公交停保场建设，结合重要枢纽建设完善杭州西站、地铁杭行路站等公交枢纽场站配套，新扩建毛元岭、双溪、地铁金星站、地铁吴家路站、地铁勾阳路站等公交首末站。“十四五”期间计划实施12个公交场站建设工程，建设总投资11.18亿元，“十四五”投资11.18亿元。积极开展余杭汽车站、地铁白洋站、良睦路-余杭路东南侧、瓶窑鸽宝山、瓶窑南山区块，打造七贤郡、瓶窑东南角等公交场站前期研究。
表4- 14余杭区“十四五”公交场站规划表

	序号
	项目名称
	项目/规模（平方米）
	投资（亿元）

	
	
	
	总投资
	“十四五”

	1
	黄湖停保基地
	26700
	2.3
	2.3

	2
	双溪公交站
	5000
	0.4
	0.4

	3
	毛元岭公交首末站
	5800
	0.5
	0.5

	4
	中泰跳头公交站
	3881
	0.18
	0.18

	5
	余杭东门头公交站
	4000
	0.4
	0.4

	6
	瓶窑游客服务中心站
	5000
	0.5
	0.5

	7
	五常公交中心站
	6000
	1.1
	1.1

	8
	杭州西站公交枢纽站
	15000
	2.3
	2.3

	9
	地铁杭行路站公交枢纽站
	10000
	1.7
	1.7

	10
	地铁金星站首末站
	4000
	0.6
	0.6

	11
	吴家路站接驳公交站
	3000
	0.6
	0.6

	12
	勾阳路站接驳公交站
	3000
	0.6
	0.6

	合  计
	91381
	11.18
	11.18


（二）优化停车供给

停车服务是交通运输服务里的重要一环，是提升整体服务品质的关键所在。“十四五”期间，重点优化中心城区客运停车资源配置，合理扩容停车场站配备，结合政策、经济手段进行合理分配。完善货运场站停车资源配备，优化停车场站规划选址，助力货运降本增效。继续推进路外公共停车场（库）供给，结合中小学操场、公园绿地等项目带动建设公共停车场（库），在地铁枢纽站点周边500米范围内，利用绿地、广场、大型综合体配建等形式建设停车换乘设施。结合老旧小区综合整治、旧城区改造、美丽城镇等项目挖掘潜力，利用自有用地、公园绿地、市政设施、桥下空间等建设公共停车场，缓解建成区“停车难”问题。十四五”期间建设完成未来科技城第三初级中学停车场、余杭闲林埠停车场、杭州未来科技城金星泵站、中泰卡尔斯配套停车场等停车场建设项目，预计完工公共泊位约4000个，完成投资约50亿元。
（三）物流增效

“十四五”期间，加快完善物流配送体系。加快构建以干线铁路、高速公路、高等级航道为主轴，以普通国省道、支线航道为基础方式齐备的运输通道。完善余杭货运枢纽空间布局，依托交通枢纽、经济开发区、产业园区、工业园区、居住区等，统一规划布局“物流园区（物流中心）、城市配送中心、社区服务点”三级货运枢纽体系。加快构建城乡双向畅通的物流配送网络，完善区级、乡镇街道级、村级三级邮政物流配送体系建设，助推“大良渚城镇组群”、“大城西城镇组群”两大版块建设，规划建设两处大型快递综合分拨中心、处理中心，每处规划50000平方米以上规模。完善物流园区集疏运通道网络，加强支线货运铁路、公路和城市道路连接，提高干支衔接能力和转运分拨能力。推进城市共同配送体系建设，支持连锁超市等商贸流通企业发展共同配送，促进物流资源高效整合。完善城乡物流干线、快运小件和乡邮网等配送网络，畅通农产品进城和工业品下乡渠道。

根据物流园区和配送中心规划建设，及时调整货运限行路径和时段，完善城市货运车辆通行的交通管理制度，制定配送车辆的统一技术管理标准与服务标准。研究利用铁路、轨道交通进行夜间配送的新模式。实施快递进村战略。推进四好农村路农村快递物流服务点提质增效，支持快递企业发展“一镇一品”农特产品进城项目,打造服务农特产品“直通车”。推进5G、无人机技术在西部山区快递服务领域应用，扩大快递农村服务覆盖范围。增强物流国际化建设，加快余杭保税物流园区建设，推进电子口岸和通关建设，提升余杭物流国际化发展水平。

（四）绿色低碳交通运输体系

加快新能源运输装备运用，推进充电设施、岸电设施等新能源基础设施建设。推广新能源车辆运用，逐渐淘汰高能耗、高排放的老旧交通运输设备。加快绿色低碳交通运输体系建设，优化运输组织、倡导绿色出行方式。推进绿色货运和现代物流业的发展。加快推进新能源技术的研发。推进绿色低碳管理能力的建设，完善绿色低碳交通运输的法规标准。“十四五”时期，加快推动新能源公交车辆更新。
六、智慧交通赋能工程

（一）基础设施智慧化

结合余杭数字经济和产业优势，加快实现基础设施数字化全覆盖，促进交通基础设施网、运输服务网与信息网络三网融合。“十四五”时期，加快推进桥梁结构动态监测系统、余杭交通小脑强化项目、城市综合治堵监测系统、智能公交专用道建设等智慧交通设施建设项目，建设总投资6.65亿元，其中“十四五”计划投资6.615亿元。积极开展未来交通实验室、智能网联汽车示范区、交通产业特色小镇等智慧化项目前期研究。以1313M公交线路：景兴路—余杭塘路—宝瑞巷—向往街—创景路—联创街，为试点推进无人公交线路建设，打造全省交通数字赋能第一条“杭州ROBO-BUS  1号线”未来公交线路。

表4- 15余杭区“十四五”期间智慧交通规划表

	序号
	项目名称
	建设内容与规模
	投资（亿元）

	
	
	
	总投资
	“十四五”

	1
	桥梁结构动态监测系统
	基于物联网的桥梁结构健康监测系统，实时在线对区域内桥梁健康状态进行监测和评估。
	0.5
	0.5

	2
	余杭交通小脑强化项目
	以大数据、人工智能等技术创新推进社会治理创新，充分利用互联网+、大数据等现代技术。完善结构化视频分析平台，精确“道路延误指数”，精准控制可变车道。
	6
	6

	3
	城市综合治堵监测系统
	结合“城市大脑”运算平台，在区综合信息指挥平台基础上建设城市综合交通治堵监测系统，对城市拥堵点识别、拥堵点影响范围进行研判。
	0.05
	0.015

	4
	无人公交线路示范线
	景兴路—余杭塘路—宝瑞巷—向往街—创景路—联创街
	0.1
	0.1

	合计
	
	6.65
	6.615


（二）推进交通服务信息化建设

推动5G、云计算、大数据、物联网等新型技术与交通行业深度融合，聚合全领域、多层次的交通数据资源，实现全领域、全过程数字化管理，全面实现针对堵点的精确动态交通管控。“十四五”时期，充分运用开发杭州市城市大脑，依托对接省市区一体化智能化公共数据平台和余杭区5G 物联网管理平台，聚合全领域、多层次的交通数据资源，构建完备信息服务网络，实现交通出行、管理全面数字化。推进交通政务服务“一网通办”、行业运行“一网统管”建设，实现交通事务掌上全办理。

（三）智能枢纽

结合余杭数字经济和产业优势，引导各层级枢纽进行智能化升级，提升服务水平。杭州西站等大型客运枢纽引入“5G+AI”系统，实现自动巡检、安防、问询，进一步升级可视化信息服务，强化枢纽内各类信息的整合和流转。通过5G、AI、IoT、无人化设备等新技术体系的赋能，构建现代智能物流园区，加工、存储、配送全程的精细化管理实现共享系统、共享仓位、共享设备、共享车辆。结合区内阿里巴巴等数字龙头企业优势，充分发挥未来科技城技术优势，加快形成以技术、标准、品牌、质量、服务为核心的余杭交通智能产业新优势，打造中国数字交通第一区。“十四五”期间，以亚运建设为节点，深化交通大数据开放共享机制，建设区级智能交通系统的信息枢纽。

（四）智慧交通产业

打造高水平交通科研中心。支持交通行业高科技企业孵化、科技成果转化，依托浙江大学、中法航空大学等促进交通产业科教产创融合发展。开展全区综合交通规划、运输服务保障、智能交通等领域研究。推动交通关键技术研发应用，支持区内企业加大对轨道交通、航空航天、新能源汽车、无人驾驶等领域的科研力度。建立交通科研资助机制，加大关键技术研发资金投入。

打造国际级综合交通产业高地。依托航空小镇建设，推动航空产业发展，实现航空产品由关键零部件生产向整机生产转变。加快信息产业深入融合，大力发展无人驾驶汽车产业，率先进行无人驾驶测试道路，推行商业化试点运营，打造国内领先的智能网联汽车试验区。支持比亚迪新能源大巴生产基地等交通装备制造业发展，打造行业标杆。

推动交通创新载体产业链集聚。进一步整合航空航天、智能物流、车联网等高端交通产业，聚集国内外创新主体，助推产业“引进来、走出去”，形成集“制造、研发、平台、服务”于一体的交通产业创新要素集聚示范区，形成瓶窑航空小镇等一批余杭区交通产业特色小镇，建立成熟的合作机制和一流营商环境。

七、文旅交通融合工程

文旅是创新驱动的重要着力点，也是消费增长的主要方向，交通作为社会经济发展先行官，与文旅融合发展是必然趋势。需要结合余杭区发展趋势导向，提前规划完善“交文旅”融合的出行体系，为文化和旅游公共服务提质增效。

（一）完善文旅交通网络

1.加强旅游集散枢纽建设。规划依据铁路枢纽布局，在余杭区杭州西站设置主要旅游集散中心；综合考虑集散中心服务半径及游客承载量，结合大型景区位置布局，将大径山、良渚、颅鸟景区设置为三大旅游集散点；并通过国省道、快速路和框架性主干路等强化旅游集散中心、旅游集散点以及杭州市其他旅游集散服务设施、旅游景点间的联系。
2.提升城乡道路文旅魅力，打造城市“金名片”。加快推进美丽通景公路建设，根据各旅游集散中心的服务范围，以旅游集散中心为起讫点，布设通往服务景区的旅游公路，实现“条条公路通景区”。依托我区良渚古城遗址、径山生态区、大运河等文化遗址，找准交通与文化连接点，打造良渚古城遗址公园、大径山生态区等文旅交通，将交通设施与历史人文景观、生态景观等关联，赋予文化内涵，传播交通精神，讲好交通故事。加快推进城区景观大道建设，强化城市门户地段、核心区块景观大道建设，挖掘城市文化内涵，提升城市形象，反应城市特色，成为展示城市形象的重要窗口。同时深入挖掘县乡道景观建设潜能，推进“精品”公路建设。“十四五”期间，重点研究推进千年发展轴“时空通道”良睦路、未来科创“活力通道”文一西路综合品质提升建设，形成城区“十”字型景观大道。加快推进G235科创绿廊建设，助力西部富美行动。争创最美农村公路，以“精品化”理念推进以漕雅线、瓶仓大道为代表的美丽农村公路建设，形成乡村旅游新“景色”，以旅游出行带动经济发展，助力共同富裕。

 3.完善旅游公共交通网络。结合旅游公路打造，形成旅游常规公交网络；综合考虑轨道交通和铁路枢纽对人群的快速通行作用，完善集散中心与各集散点之间旅游通勤公交网络；打造“8+1”的旅游观光公交网络，包括杭州西站-大径山旅游集散点-鸬鸟旅游集散点-山沟沟景区、杭州西站-良渚旅游集散点-东明山森林公园-良渚古城遗址-大径山旅游集散点、杭州西站-梦想小镇、杭州西站-塘栖旅游集散点、独山碉楼-良渚旅游集散点、大径山旅游集散点-遇见颅鸟景区-仙谷山漂流-好竹意小镇-十里竹海、杭州西站-薰衣草庄园-西溪湿地-梦想小镇-杭州西站、杭州西站-水城门遗址-江南慢村-萧笛之乡8条公交观光游线，以及东苕溪-南苕溪-余杭塘河-拱宸桥-京杭运河水上巴士观光游线。
（二）创新交通旅游产品

1.优化公路旅游。综合考虑营地服务片区空间均好性及主要景区、集散中心位置布局，在良渚集散点新增自驾车营地。对径山服务区现有功能业态进行改造升级，明确特色“古今穿越”主题，丰富商业服务、休闲娱乐、文创科技、会议交流等功能；加强服务区智能化设施建设和配套服务建设；新增停车位等。

2.提质慢行旅游。结合滨水绿带、田园、风景道路绿带等空间设置绿道，对接省市绿道系统，依托绿道范围内或周边现有设施进行改造利用，设置一级驿站4个，二级驿站4个，三级驿站13个。

3.扩大水上旅游。根据山形地势和航道情况，将余杭区划分成“运河水上公交”、“山谷运动娱乐”、“湖泊休闲度假”、“湿地观光游憩”四大主题水上旅游功能区；充分打造以“大运河文化带”为代表的，余杭水上旅游金名片，以京杭运河、东苕溪、南苕溪、余杭塘河航道为主，规划“运河风情”、“古镇回溯”、“人文休闲”三条主题水上观光游线。
4.开发低空旅游。对余杭区现有飞行营地进行除滑翔伞外项目拓展，鼓励开展热气球环游、直升机环游等低空旅游项目。

（三）融合智能交互平台

1.融合旅游交通数据后台。为加速提升余杭区交通和旅游融合发展，构建以交文旅实时数据监控为基础，协同联动交文旅票务服务、交文旅个性服务、交文旅监测预警应急和交文旅市场协同监管为一体的交文旅融合智能平台，形成政府、企业、社会等多方共享、共用的交通旅游服务数据资源体系。

2.丰富交通设施文旅内涵。实现硬件和软件的双重优化是丰富交通设施文旅内涵的主要方向：通过选择典型的文化符号对路灯、路名牌、邮筒等交通硬件设施以及人行道护栏和车行道隔离栏等线形交通设施加以优化设计，充分展现余杭区鲜明的文化特质，打造城市标签；借助交通设施提供扫码讲解、微导览等形式的服务，提升余杭区交通设施的智能化水平。
（四）激活特色产业节点

1.创新开发旅游综合体，做大“游客经济”。结合阿里巴巴总部旁的杭州第一条自动驾驶测试道路，打造余杭科技旅游的自动驾驶体验区；结合文一西路沿线建筑共同配合演绎的城市灯光秀，规划旅游专线，根据夜间不同时段客流量大小定时定点发车，线上登记、预约、收费等。
2.孵化商务旅游目的地，发展“访客经济”。利用存量用地、生态用地引入商务会议功能，形成观光游览、休闲度假、文化体验、商务会展“四位一体”的旅游格局。结合重要旅游节点增设会展设施及配套服务设施，承接新产品宣传推广会、上市公司年会、行业峰会、商业会谈等各类商务会议。
表4- 16 余杭区十四五文旅交通建设项目表

	序号
	项目名称
	项目/规模
	总投资（亿元）

	
	
	
	总投资
	“十四五”

	1
	杭州西站旅游集散中心
	布局建设中心大厅、售票区、停车场、公共厕所等主要功能区。候车厅面积应大于300㎡，布局合理、整洁干净、配置室内绿化。停车场总面积不小于5000㎡，地面应硬化处理，道路平整干净。
	1
	1

	2
	大径山、良渚、颅鸟、三大旅游集散点
	布局建设中心大厅、售票区、停车场、公共厕所等主要功能区。候车厅面积应大于150㎡，布局合理、整洁干净、配置室内绿化；停车场总面积不小于2000㎡，地面应硬化处理，道路平整干净。
	1.5
	1.5

	3
	县道217双溪集镇-上仕村段道路拓宽
	当前道路升级，拓宽路面宽度，路基宽度不小于10m，路面宽度不小于7.5m。
	0.5
	0.5

	4
	乡村公路绿化美化
	对乡村公路进行道路平整、立面整治、沿线辅道 修复、特色绿化补植、田园彩化等工作，严格落实路长制，完善道路监督管理制度。
	2
	2

	5
	古道挖掘利用
	开展古道修复、驿站设置和景观小品打造等项目。
	1
	1

	6
	良渚自驾车营地
	布局建设出入口、服务中心、停车场、自驾车露营区、旅居车宿营区、服务保障区等功能区。建设自驾车营位和旅居车营位，数量均不少于50个；每个自驾车营位由停车位和帐篷位组成，占地面积一般不小于50㎡。每个旅居车营位由停泊位和附属休闲区组成，占地面积一般不小于80㎡。
	0.5
	0.5

	7
	径山服务区改造升级
	对现有径山服务区进行改造升级，明确 “古今穿越”特色主题，丰富商业服务、休闲娱乐、文创科技、会议交流等功能；加强服务区智能化设施和配套服务建设；增加停车位数量
	2
	2

	8
	9条观光公交旅游专线打造
	打造“8+1”条旅游观光公交游线，包括8条公交观光游线和1条水上巴士游线，对观光公交进行主题化、智能化软硬件设施建设。
	0.5
	0.5

	9
	绿道及驿站建设工程推进
	结合余杭区生态绿道专项规划研究确定绿道进行主题分段设计、绿道驿站建设等内容。
	2
	2

	10
	四大主题水上功能区及旅游项目
	划分余杭区四大主题水上旅游功能区，鼓励山谷运动娱乐区内开展漂流、划水等水上运动项目；鼓励运河水上公交功能区内开展水上巴士、邮摩托艇等水上观光休闲项目；鼓励湖泊休闲度假功能区开展水上游船垂钓等休闲度假项目；鼓励湿地观光游憩功能区内开展湿地观光游船、摇橹船、水上摄影等项目。
	20
	5

	11
	飞行营地业务拓展
	对余杭区现有飞行营地进行除滑翔伞外项目拓展，鼓励开展热气球环游、直升机环游等低空旅游项目。
	1
	1

	12
	交文旅实时数据监控平台
	对余杭区的主要道路、景区加装监控系统、通信系统等，对接余杭区城市大脑数据平台对信息进行录入和分类；
	0.5
	0.5

	13
	交文旅票务服务平台
	升级计算机网络系统，推进运输客票、景区门票、城市内外部交通等系统衔接，开通余杭区一卡通，并上线“一卡通”APP实现即时、线上结算和票务服务；
	1
	1

	14
	交文旅个性服务平台
	结合APP线上为游客推送个性化服务信息，结合气候特征、节庆活动、交通拥堵规律提供即时的旅游信息推送，根据游客画像，面向游客需求提供精准的服务和产品营销；
	
	

	15
	交文旅监测预警应急平台
	对主要路段客流量景区客流量分析预测，加装现代通讯和呼叫系统，为突发事件提供应急调动指挥、游客救援服务；
	
	

	16
	交文旅市场协同监管平台
	建立数据接口对接交通、旅游、气象、环保等部门的各类信息，与余杭区城市大脑、杭州市城市大脑互联互动，实现信息共享和监管协作；
	
	

	17
	硬件优化
	选择典型的文化符号对路灯、路名牌、邮筒等加以设计，强化整体辨识度，协调景观风貌；对重要节点间的人行道护栏和车行道隔离栏等线型设施加以设计，突出余杭文化要素；
	2
	2

	18
	软件提升
	在路灯、路名牌、邮筒等设施上加印二维码，扫码播放关于余杭区历史文化、名人轶事、景区简介等方面的导游录音、视频播放、图片页面等展示；
	0.5
	0.5

	19
	自动驾驶体验区
	在体验区划定自动驾驶接驳点和上车点，上线预约App实现线上预约、故障报警、结算收费等，前期配备驾驶员、路侧设施广播、车载GPS等判断行车轨迹、保证自动驾驶行车安全；
	2
	2

	20
	城市灯光秀
	结合文一西路灯光秀规划旅游专线，根据夜间不同时段客流量大小定时定点发车，线上登记、预约、收费等；
	0.5
	0.5

	21
	会展中心
	结合重要旅游节点增设会展设施及配套服务设施，承接新产品宣传推广会、大型培训沟通会议、上市公司年会、行业峰会、商业会谈等各类商务会议；
	0.5
	0.5

	22
	余杭区绿道网建设
	314.4公里
	6
	6

	合计
	45
	30


八、交通治理增效工程

（一）提升综合治理能力与执法水平

坚持问题导向、需求导向、效果导向，打造交通“最多跑一次”改革升级版，提升交通事项行政审批效率。深化交通执法改革，落实多部门横向协作的工作机制，深化治堵、治超、治乱、治危工作，构建高效能的创新治理体系。“十四五”时期，继续加强治超力度，完善相关治理实施方案，构建分工明确、保障有力的以政府为主导、多部门统筹协作的治超机制。推动管养智能化水平提升，深化城市安全运行CT智治应用，推进桥梁数字化检测，强化BIM技术应用，提升道路建管养智能化水平。深化交通运输综合行政执法改革和“四基四化”建设，实现非现场执法全覆盖，改善基层执法条件，强化执法力度，“十四五”末期，全区货车超限率下降至1%。

（二）提升交通安全水平

“十四五”时期，深化交通安全综合治理，全面实施风险分级管控、隐患排查治理双重预防工作机制，做到行业风险管理全覆盖。构建完善高效有序的应急管理体系，提升安全监管和应急能力。依托高速公路应急车道、公交专用道等建立快速化的应急救援绿色通道网络。加强客运、危化品运输、大型货车、工程运输车、公共交通、重点桥梁隧道等的安全监管，保障运输环节安全。重点加强枢纽平安保障，推进风险分级管控、隐患排查治理双重预防工作机制，提升综合枢纽运行监测预警能力，压实安全责任制度，优化枢纽安全风险排查和隐患治理体系，提升安全保障水平。构建余杭区综合交通应急指挥平台，完善核心枢纽周边立体化应急通道网络，制定特殊事件交通应急方案，应对枢纽突发安全事件。

第五章 保障体系

一、资源要素保障

强化重点工程项目用地保障，做好本规划与国土空间规划衔接，建议规划涉及的建设项目红线纳入多规合一平台，优先保证用地指标、占补平衡指标。强化项目资金保障，建议设立区级交通重大项目建设专项资金，积极争取部省资金补助，完善交通建设投融资体制，鼓励社会资本参与交通建设，建立成熟的合作机制和一流营商环境。强化生态保障，本次规划交通线性工程高速公路项目涉及永农面积323.14亩，国省道项目涉及永农410.31亩，县道项目涉及永农47.092亩，水运项目涉及永农9.5415亩，共涉及永农790亩。统筹协调与“三线一单”的关系，减少项目建设过程中的审批障碍。

二、人才队伍保障

实施“人才强交通”战略，坚持以高素质人才保障交通高质量发展，优化干部队伍结构和专业能力，加强交通人才培养引进力度，有效增加人才总量，着力优化人才结构，稳步提高人才素质。培育一批懂规划、善治理、具有较高专业素质的交通类战略科技人才和高水平创新团队，建议成立区级交通运输研究中心，负责全区综合交通运输发展战略、规划、政策及交通行业发展、交通产业发展、运输服务保障等研究工作。

三、政策法规保障

进一步加强行业政策研究，完善综合交通运输管理、服务、保障等相关政策，完善政府购买服务、引入社会资本等机制。建立成熟的合作机制，获取社会各界的关心支持。坚持依法行政，依法规范交通规划、建设、运营、管理与服务工作。继续深入推进执法规范化建设，不断提高依法行政水平。
四、体制机制保障

强化规划严肃性和约束力，坚持“一张蓝图干到底”，理顺交通规划与国土空间规划的关系，加大对综合交通规划、交通行业发展规划的研究力度，将规划经费纳入部门预算。结合余杭自身需求，“十四五”期间，建议开展交通强国建设方案修编综合交通运输体系规划修编、公共交通专项多层次轨道网水上客运物流枢纽体系等规划编制。立足于科学决策，探索并建立健全交通发展重大问题研究决策、重大事项协调推进、交通基础设施长效维护等工作机制。建立动态评估调整机制，根据城市空间结构和经济社会发展适时开展规划评估，及时调整项目建设计划，确保完成既定目标。

